附件

徐汇区关于加快推进“互联网+政务服务”示范区

建设的任务分工表

根据区委、区政府要求，结合《徐汇区关于加快推进“互联网+政务服务”示范区建设的工作方案》的主要任务，编制各部门具体任务分工表。各牵头部门应对照本部门牵头负责的具体任务和工作要求，制订本部门相关工作的总体建设规划，以及2017年度具体任务实施方案，实施方案要求包括责任人、建设目标、任务清单、时间节点和工作举措等内容，并于2017年8月21日前，报送区政府办公室，纳入区政府目标管理工作。

| 序号 | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化审批服务平台，实现网上网下一体化 | 建立唯一标识的统一身份认证体系 | 以公民身份号码和法人统一社会信用代码作为唯一标识，实现“一次认证、多点互联”。 | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 2 |  | 建立覆盖全区的电子证照库 | 实现“一次生成、多方复用”。 | 区府办、 区行政服务中心 | 区市场监管局、区科委、 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 3 |  | 推行群众办事相关证件、证照、证明等电子化 |  |  |  |  |
| 4 |  | 形成居民个人和法人电子证照目录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 建立电子证照互认共享机制 | 重点对区市场监管局、区科委等16个部门先行先试，实现“一库管理、互认共享”。 | 区府办、 区行政服务中心 | 区发展改革委、区教育局、 区财政局、区旅游局、 区安全监管局、区体育局、 区商务委、区科委、公安分局、 区编办、区民政局、区环保局、区文化局、区卫生计生委、 区市场监管局、区烟草专卖局 | 2017年完成 |
| 6 |  | 简化行政审批流程 | 简化行政审批事项办事环节、减少收件材料、压缩办事时限。 | 区审改办 | 区政府有关部门 | 持续推进 |
| 序号 | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 7 | 优化审批服务平台，实现网上网下一体化 | 完善政府权力清单和责任清单制度 | 实现“法无授权不可为，法定职责必须为”。 | 区审改办 | 区政府有关部门 | 持续推进 |
| 8 |  | 设立“首席改革官”或“首席信息官” | 在各审批部门设立一名“首席改革官”或“首席信息官”，由分管领导兼任，统筹协调本部门“放管服”改革，将原来分散在各科室的审批职能归口至单个科室统一受理。 | 区编办（区审改办） | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 9 |  | 推广告知承诺 | 扩大容缺后补和形式审查的事项范围，实现区15个部门32项告知承诺。 | 区审改办 | 区文化局、 区人力资源社会保障局、 公安分局、区体育局、 区发展改革委、区商务委、 区住房保障房屋管理局、 区卫生计生委、区规划土地局、 区环保局、区市场监管局、 区财政局、区司法局、 区建设交通委、区民政局 | 2017年完成 |
| 10 |  | 推广提前服务 | 实现区16个部门63项提前服务。 | 区审改办 | 区文化局、区科委、 区住房保障房屋管理局、 区建设交通委、区市场监管局、 区民防办、区卫生计生委、 区环保局、区金融办、 区人力资源社会保障局、 区体育局、区安全监管局、 区规划土地局、区国资委、 区教育局、区旅游局 | 2017年完成 |
| 11 |  | 实现行政审批事项“应进必进” | 推动本区行政审批事项进驻行政服务中心，实现“一平台共享，一站式服务”，全区行政审批事项100%“应进必进”。 | 区审改办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 12 |  | 推广政务服务“综合窗口”模式 | 实现综合窗口全覆盖，在企业注册与服务、用工管理和人才服务等领域设立“综合受理、统一发证”的综合窗口。 | 区审改办、 区市场监管局、 区人力资源社会保障局、 区公安分局（出入境） | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 13 |  | 加强区行政服务中心与13个街镇社区事务受理服务中心联动 | 实现“政务服务集中办理、民生服务下沉社区”。 | 区民政局、 区行政服务中心 | 各街道、镇 | 2018年完成 |

| 序号 | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 优化审批服务平台，实现网上网下一体化 | 推进综合窗口延伸服务 | 在漕开发园区、徐汇滨江地区、居民区等设置X个延伸办理点，提供社区服务自助咨询、全程代办和全区通办等功能；重点推进综合窗口模式在滨江园区建设工程领域的应用，简化政务服务流程，提高办事效率。 | 虹梅街道、 西岸集团 | 区民政局、 区行政服务中心、 各街道、镇 | 2020年完成 |
| 15 |  | 做优网上政务大厅 | 推行网上受理、网上办理、网上反馈，做到政务服务事项“应上尽上、全程在线”。 | 区门户网站 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 16 |  | 网上政务大厅对外发布的439个审批事项全部实现“六个100%” | 网上政务大厅对外发布的439个审批事项，力争到2017年底，全部实现事项上网、表格下载、网上预约、网上办理、网上填报和网上查询六个100%。 | 区门户网站、 区府办、 区行政服务中心 | 区审改办、区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 17 |  | 建立网上预审机制 | 实现行政审批事项“开通网上预审为原则，不开通网上预审为例外”。 | 区审改办、区府办 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 18 |  | 扩大全程网上办理事项 | 探索在市场准入、科创服务等领域的应用，实现100个行政审批事项和7个服务事项全程网上办理。 | 区审改办、区府办、区行政服务中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 19 |  | 拓展自助式服务 | 借助远程视频、政务云等技术，开通互联网视频咨询服务，积极推进平台服务向移动终端、自助终端、有线电视等渠道延伸。 | 区行政服务中心、 区科委 | 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 20 | 完善政府综合监管平台，实现事中事后一体化 | 健全基础信息库 | 按照“一数一源、归口管理”的原则，对本区已落地的法人库、人口库、空间地理库、市场主体库、信用信息库和实有房屋库等六大基础数据库信息进行梳理、比对、清洗，保证数据完整性、一致性。 | 区府办、区科委、 区行政服务中心 | 区市场监管局、区商务委、 区住房保障房屋管理局、 区建设交通委、 公安分局、 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 21 |  | 建设部门业务动态数据库 | 推进各部门在履行职责和提供服务过程中产生、获取的全过程业务信息数据落地。 | 区行政服务中心 | 区市场监管局、 区城管执法局、 区建设交通委、区环保局、 区政府有关部门 | 2018年完成 |

| 序号 | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 完善政府综合监管平台，实现事中事后一体化 | 接入社会第三方和互联网数据 | 通过购买第三方数据信息和运用网络爬虫技术，形成自然人和法人全生命周期的政务服务数据。 | 区科委 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2020年完成 |
| 23 |  | 建立“一户一档”企业信息库 | 将审批、处罚和监管信息归于企业名下，覆盖全区3.8万户企业，并推进监管数据应用。 | 区市场监管局、 区行政服务中心 | 区人力资源社会保障局、 区城管执法局、 公安分局、区商务委、 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 24 |  | 做实做强市级规定动作 | 推进市场主体登记注册信息在市场监管部门和其他审批监管部门之间的双向告知，在市场监管领域深化“双随机”抽查检查工作。 | 区市场监管局 | 区人力资源社会保障局、 区民政局、区文化局、 区卫生计生委、 区政府有关部门 | 持续推进 |
| 25 |  | 开展风险研判 | 对重点企业、重点领域开展批后监管和市场预警，做到早发现、早关注、早提示、早预警、早处置。 | 区市场监管局 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 持续推进 |
| 26 |  | 推进移动执法手持终端的应用 | 实现移动执法手持终端在区市场监管局、区城管执法局的推广应用。 | 区市场监管局、 区城管执法局 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 27 |  | 做优做特区级自选动作 | 聚焦金融、教育培训、劳动关系协调、环境保护、职工维权保障和历史风貌保护等六个重点领域，开展监管预警、联合检查等协同应用。 | 区市场监管局、 区审改办、区法制办 | 区发展改革委、区教育局、 区人力资源社会保障局、 区环保局、区总工会 | 持续推进 |
| 28 |  | 延伸监管领域 | 探索将监管范围从市场监管领域（园区）逐步延伸至城市管理（街区）、社区治理领域（居民区），推进跨部门、跨层级、跨区域的综合监管。 | 区市场监管局、 区城管执法局、 区综治办、 区网格中心 | 区政府有关部门、 各街道、镇 | 2020年完成 |
| 29 |  | 完善诚信体系建设 | 积极推进区级信用信息库共享开放及应用，实现公共信用信息的依申请查询、异议处理等综合服务。 | 区商务委 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 30 |  | 编制综合监管相关制度文件 | 编制本区“双告知”、“双随机一公开”抽查检查、联合检查和联合惩戒等实施细则；诚信档案管理办法和事中事后监管平台使用管理规定。 | 区市场监管局、 区审改办、区法制办 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2017年完成 |

| 序号 | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 完善政府综合监管平台，实现事中事后一体化 | 开展联合惩戒 | 实现部门间信息共享、线索移送、证据互认和实施惩戒，支持跨部门联动响应和失信惩戒。 | 区市场监管局、 区审改办、区法制办 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 持续推进 |
| 32 |  | 实行社会诚信综合监管 | 探索引入公用事业缴费记录、银行信贷、支付宝、蚂蚁金服等参与监管，实现“一处失信，处处受限”的诚信约束。 | 区市场监管局、 区审改办、区法制办 | 区商务委、 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2020年完成 |
| 33 | 升级城市运行管理平台，实现条块联动一体化 | 归集城市安全风险信息 | 2017年重点围绕城市运行、应急管理和社区治理，归集公安消防、绿化市容、气象测绘、网络舆情等多方数据。 | 区城市运行管理指挥中心（筹） | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 34 |  | 构建城市风险管控的大数据分析模型 | 通过对数据规律进行分析及可视化展示，提高风险预判预警和快速处置能力。 | 区城市运行管理指挥中心（筹） | 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 35 |  | 建立城市风险应急指挥平台 | 以筑牢城区安全底线为目标，形成突发事件事前预防、事发应对、事中处置和善后管理的工作闭环。 | 区城市运行管理指挥中心（筹） | 区政府有关部门 | 2019年完成 |
| 36 |  | 完善热线和网格的联动机制 | 避免网格案件的选择性上报，增强网格发现与热线投诉的关联度，提高派单准确性和处置效率，提升实际解决率和群众满意度。 | 区网格中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 37 |  | 实现热线办理与权责清单双向联动 | 注重以权责清单指导、支持热线派单，以热线派单检验、优化权责清单，破解各自为政、推诿扯皮等效能堵点。 | 区编办（区审改办）、区网格中心 | 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 38 |  | 加强热线和网格大数据分析 | 将网格和热线工作中形成的客观性数据作为政府目标管理考核的重要依据，加强对基层网格的动态监督，通过网格主动发现减少热线被动投诉，实现“民有所呼，我有所应”。 | 区府办、区网格中心 | 区政府有关部门 | 2019年完成 |

| 序号 |  | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 |  | 牵头部门 | 配合部门 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | 升级城市运行管理平台，实现条块联动一体化 | 创建标准化管理网格 | 明确网格单元管理人员、管辖区域和主要职责，做到责任清单化、流程标准化；每个街道镇创成1-2个标准化管理网格，并开展星级评定工作。 |  | 区网格中心 | 区城管执法局、 区市场监管局、区环保局、 区文化执法大队、公安分局、 区绿化市容局、 区住房保障房屋管理局、 区安全监管局、各街道、镇 |  | 2017年完成 |
| 40 |  |  | 做实管理单元执法队伍 | 以基层网格为管理单元、各街道镇为主体，将涉及公安综治、安全生产、市场监管、城管执法等一线工作人员全部纳入管理单元，构建覆盖全区的城市运行感知网络，实现“格中有人、人能管事、事皆有责、责任到人”。 |  | 区综治办、 区网格中心 | 区城管执法局、 区市场监管局、区环保局、区文化执法大队、公安分局、 区绿化市容局、 区住房保障房屋管理局、 区安全监管局、各街道、镇 |  | 2018年完成 |
| 41 |  |  | 组建城市运行管理指挥中心 | 区行政服务中心、城市网格化综合管理中心，增挂“徐汇区城市运行管理指挥中心”牌子，公安消防、绿化市容、市场监管、建设交通、环境保护、综合治理等与城市运行密切相关的部门选派专人驻场办公，推行轮值指挥长制度。 |  | 区府办、区编办、 区网格中心 | 公安分局、 区绿化市容局、 区建设交通委、区环保局、区安全监管局、 区市场监管局、 区政府有关部门 |  | 2017年完成 |
| 42 |  |  | 建立城市安全运行相关的实时红绿灯和预警点机制 | 做到现场指挥、应急联动、实时处置。 |  |  |  |  | 2018年完成 |
| 43 |  | 建设政务数据应用平台，实现内外共享一体化 | 统筹全区硬件设施建设 | 充分利用现有的信息化基础设施，避免盲目建设和重复投资，原则上不再新建政务网络、数据机房、视频系统和指挥大屏等，持续推动基础设施共建共用。 |  | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 |  | 持续推进 |
| 44 |  |  | 提高政务云软件运算能级 | 支撑数据存储、交换共享及异地灾备。 |  | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 |  | 2018年完成 |
| 45 |  |  | 推进业务应用有效协同 | 形成全区统一的“政务服务大脑”。 |  |  |  |  | 2019年完成 |
| 46 |  |  | 建立政务信息共享机制 | 推进政务数据资源共享，打破信息壁垒和孤岛。 |  | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 |  | 2017年完成 |
| 47 |  |  | 整合构建数据共享交换体系 | 由政府投资建设的信息资源所有权归区政府，使用权归各部门。实现各部门、各层级数据信息互联互通、按需共享。 |  | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 |  | 2018年完成 |
| 序号 | 主要任务 |  | 具体任务 |  | 工作要求 | 牵头部门 |  | 配合部门 | 完成时间 |
| 48 |  | 建设政务数据应用平台，实现内外共享一体化 | 强化数据资源绩效考核 |  | 开展数据质量检查，全面提高政务数据质量，切实做到底数清晰、编目合理、更新及时。 | 区府办、 区行政服务中心 |  | 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 49 |  |  | 建设目录资源编制规范 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 建设政府数据对外开放门户 |  | 满足社会公众查询、获取各类政务数据资源的需求。 | 区府办、区科委 |  | 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 52 |  |  | 建立政府数据开放标准 |  | 在政务数据资源向社会开放的深度和广度上下功夫，鼓励社会各方对政务数据资源进行深度开发和增值利用。 | 区科委 |  | 区政府有关部门 | 2019年完成 |
| 53 |  |  | 推进各行业应用数据库落地 |  | 探索汇聚医养结合、民生服务、基层治理和应急管理等跨行业数据，支撑政务公开、公共服务和社会再开发增值服务，让数据为市民和企业服务。 | 区科委 |  | 区政府有关部门 | 2020年完成 |
| 54 |  | 组织保障 | 筹建徐汇区“互联网+政务服务”示范区推进工作领导小组 |  | 统筹推进示范区建设工作。 | 区府办、 区委组织部 |  | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 55 |  |  | 建立健全“互联网+政务服务”示范区推进工作机制 |  | 领导小组全面统筹、区府办牵头、职能部门共同负责、各街镇联动配合，加强对全区“互联网+政务服务”工作的顶层设计和协调推进。各部门、街镇主要领导为第一责任人，要亲自部署、亲自督促落实。 | 区府办 |  | 区编办、区行政服务中心、区政府有关部门、 各街道、镇 | 2017年完成 |
| 56 |  |  | 优化机构人员配置 |  | 在精简高效的前提下，配足配强行政服务中心、社区事务受理服务中心等窗口人员队伍，增强基层窗口的综合服务能力。 | 区编办、 区人力资源社会保障局、 区财政局 |  | 区行政服务中心、 区民政局、各街道、镇 | 2018年完成 |
| 57 |  |  | 分组分类开展培训 |  | 将“互联网+政务服务”工作纳入干部教育培训体系，分层分类组织开展培训。 | 区编办、区发展改革委、区行政服务中心 |  | 区委组织部、 区人力资源社会保障局、 区行政学院 | 持续推进 |
| 58 |  |  | 加强专业人才培养 |  | 通过轮岗交流、事务培训、请进来走出去等方式，建设一支既具备互联网思维与技能又精通政务服务的专业化队伍。 |  |  |  |  |

| 序号 | 主要任务 | 具体任务 | 工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 组织保障 | 创新工作服务模式 | 通过购买第三方专业团队的专业服务，加强机器学习、人工智能、大数据分析等应用，提高窗口专业服务水平。 | 区行政服务中心、 区民政局 | 区政府有关部门 | 2018年完成 |
| 60 |  | 建立考核机制 | 结合区政府目标管理工作，建立“互联网+政务服务”工作绩效考核制度，纳入党政领导班子绩效考核体系，明确分值权重。 | 区委组织部、区府办 | 区行政服务中心、 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 61 |  | 建立监督机制 | 充分发挥社会监督和舆论监督作用，在网上政务大厅设立曝光纠错、互动问答等栏目，畅通群众投诉举报渠道，及时回应和解决群众反映的问题。 | 区府办、区门户网站 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 62 |  | 建立问责机制 | 对不作为、慢作为、乱作为，损害群众合法权益的依法依规进行问责。 | 区监察局 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 63 |  | 建立政务服务标准 | 编制网上预审、告知承诺、提前服务等服务环节的管理制度、服务规范和考核办法。 | 区审改办 | 区法制办、区行政服中心 | 2017年完成 |
| 64 |  | 建立电子证照应用标准 | 编制电子证照数据、认证及取证等标准。 | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 65 |  | 建立信息安全标准 | 编制各平台、各系统内部安全管理制度、操作规程和网络安全事件应急预案。 | 区府办、区门户网站 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 66 |  | 组建专家咨询委员会 | 汇聚国内外政府部门、科研院所、咨询机构及大型企业的“互联网+政务服务”权威专家。 | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 67 |  | 打造高端交流研讨平台 | 定期召开专家研讨会，汇聚专家智慧。 | 区府办、 区行政服务中心 | 区政府有关部门 | 2017年完成 |
| 68 |  | 加强舆论宣传引导 | 通过专家推介、媒体解读、论坛活动等，提高徐汇区“互联网+政务服务”示范区创建工作的知晓度和认可度。 | 区委宣传部、区府办 | 区政府有关部门 | 持续推进 |